颅骨魔炮重做

Skullcannon Rework

MOD 设计与实施任务书 v1.0

目标：把颅骨魔炮重做为“恐虐版攻城坦克”——高机动野战突击炮 / 可架设高抛攻城炮 / 近战收集颅骨补给 / 魔法之风驱动火力。

施工基线日期：2026-09-06

首版范围：原版 Khorne 颅骨魔炮；不含 SFO、不含荣誉兵种、不做新模型。

# 1. 施工总则

一句话目标：颅骨魔炮不是“什么都能干一点”的尴尬混合单位，而是一台需要在机动、架炮、补给之间切换的恶魔战争机器。

第一优先级：玩法闭环成立，单位在战场上“好玩且有明确角色”。

第二优先级：尽量使用原生 DB / Effect / Unit Ability 机制；只有魔法之风分档和武器切换确实无法纯 DB 完成时再引入最小 Lua。

第三优先级：兼容性。只复制/新增必要行，禁止整表覆盖；所有新 key 使用独立前缀。

首版不追求最终平衡。先验证切换、弹药共享、魔法之风联动、建筑解锁，再做数值微调。

禁止为了“看起来完成”而用单位替换制造假切换，除非所有原生/轻脚本方案确认不可行。单位替换容易破坏血量、经验、弹药、选中状态和 AI 行为。

# 2. 原版基线（施工前必须在当前 db.pack 再核一次）

当前公开数据库/资料可确认的原版基线如下；实际动手时以 2026 年当前游戏版本 db.pack / Assembly Kit 为最终准绳。

| 项目 | 原版基线 |
| --- | --- |
| 单位 DB key | wh3_main_kho_veh_skullcannon_0 |
| 本地招募时间 | 2 回合 |
| 招募费用 | 1100 |
| 维护费 | 275 |
| 生命值 | 4700 |
| 当前解锁建筑 | T4 Foundry of Blood（鲜血铸造厂） |
| 建筑链 | T3 Foundry of Scythes → T4 Foundry of Blood → T5 Foundry of Skulls |
| 建筑 WoM 储量变化 | T3 +2/回合；T4 +4/回合；T5 +8/回合（当地行省军队） |
| T5 原版额外解锁 | Bloodcrushers of Khorne（碾血者） |

重要：不要直接相信旧教程中的 data.pack 路径或旧表结构。2026 年当前 DB 表以 db.pack / 最新 RPFM schema 为准。

# 3. 最终单位定位

核心定位：“高机动自行突击炮 + 可架设野战攻城炮”，近战只用于自救、欺负软目标和补给。

| 子系统 | 角色 | 必须做到 | 禁止做到 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血猎/突击模式 | 默认机动形态 | 高速度、移动射击、低平高速弹、适合风筝和伴随推进 | 不能拥有 380+ 的舒适后排射程；不能同时拥有强近战 |
| 攻城模式 | 安全环境下架设 | 超远射程、高抛、大范围爆炸、高建筑伤害、明显架设风险 | 不能瞬间收炮逃跑；不能近距离无死角射击 |
| 近战补给 | 弹药/生命循环 | 进入软目标后肉搏，触发回血与补弹 | 不能打赢精英近战、反大型或重骑兵 |
| 魔法之风 | 恶魔炉心环境燃料 | 风越强，尤其攻城炮火力越高 | 不消耗法力、不让恐虐变成“施法者” |
| 建筑成长 | 兵种生命周期 | T3 能用；T4 质变；T5 完全体 | 不能把核心玩法拖到 T5 才出现 |

# 4. 建筑成长：T3 / T4 / T5

| 建筑阶段 | 玩家得到什么 | 设计意图 | 实现原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3 Foundry of Scythes | 解锁颅骨魔炮招募；2 回合；仅血猎/突击模式 | 让兵种提前进入战役，先作为高机动自行炮使用 | 把 Skullcannon 从 T4 招募表下放至 T3；T3 不 enable 攻城能力 |
| T4 Foundry of Blood | 解锁「架设攻城模式」技能（ factionwide ） | 第一次质变：单位从自行炮升级成真正攻城坦克 | T4 和 T5 都挂同一个“enable siege ability”效果，防止升级后丢技能 |
| T5 Foundry of Skulls | 解锁被动「恶魔炉心：过压」 | 不加第三形态；强化现有循环与高风上限 | 使用 enable ability / hidden effect，避免多座 T5 数值叠乘 |

## 4.1 T5「恶魔炉心：过压」首版效果

只有派系拥有 T5 Foundry of Skulls 时，颅骨魔炮获得该被动。

81–100 魔法之风档位：攻城模式的高风收益进一步放大。首版目标：相对“普通 T4 完整体”额外约 +10%～15% 火力/装填收益，不直接给常驻全局伤害。

Skullfeast/颅骨盛宴补弹效率：基础每次有效周期约恢复 10% 弹药；T5 提高到约 15%～20%。

架设/收炮效率小幅改善：例如 5s/4s → 4s/3s。若切换系统本身不支持分级时长，则先取消这一条，不为它写脏脚本。

T5 加成用“解锁一个能力/状态”实现，禁止做“每座 T5 +10% 伤害”的可堆叠建筑效果。

# 5. 战斗形态规格

## 5.1 血猎 / 突击模式（默认）

| 参数 | 首版目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 速度 | 约 70–75（目标 72） | 需要明显高机动；优先复用/微调 battle entity |
| 射程 | 约 270–300（目标 280） | 主动砍掉原版舒适炮位感 |
| 弹药 | 10 发左右 | 攻城模式必须共享同一弹药池 |
| 射击 | 移动中可开火 | 保留/确保 fire whilst moving |
| 弹道 | 低平、高速 | 更接近直射/反甲自行炮 |
| 弹丸用途 | 高直击穿甲，小～中爆炸 | 对大体型/重甲可靠；不要成为清群主炮 |
| 装填 | 接近原版或略快 | 机动模式持续输出应优于攻城模式 |
| 近战 | 维持原版附近，不主动加强 | 目标是能吃弓手/炮手，不是正面战车怪兽 |

## 5.2 架设攻城模式

| 参数 | 首版目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 触发 | T4 建筑解锁的主动切换 | 优先做 toggle；必要时用“架设/收炮”两个互斥按钮 |
| 架设时间 | 约 5 秒 | T5 可降至约 4 秒 |
| 收炮时间 | 约 4 秒 | T5 可降至约 3 秒 |
| 移动 | 0 或极低 | 架炮后必须承担被冲脸风险 |
| 射程 | 约 480–520（目标 500） | 必须与 280 的突击形态形成肉眼可感的差距 |
| 最小射程 | 约 80–100（目标 90） | 敌人进入死区后应迫使玩家收炮 |
| 弹道 | 高抛、低速 | 允许越过己方前线/部分低矮遮挡；提高命中延迟 |
| 弹丸用途 | 大范围爆炸、强击飞、高建筑伤害 | 主要打密集步兵/阵地；降低对高速单体与巨兽的效率 |
| 装填 | 比突击模式慢约 40%–60% | 换取范围和射程；避免 500 射程高频轰炸 |
| 弹药 | 与突击模式共享 | 切模式不得刷新/复制弹药 |

## 5.3 近战与颅骨补给

近战不是第三形态，而是“弹药/生存补给动作”。设计必须让玩家愿意冲软目标，但害怕真正的近战单位。

近战面板整体维持原版附近：首版不要提高到荣誉兵种级别。

可依赖质量、战车碰撞、110 甲和单实体血量去碾压低级远程、炮兵和散兵。

对长枪、反大型、精英步兵、怪兽、重骑兵应明显吃亏。

Skullfeast/颅骨盛宴：处于有效近战时按周期恢复少量生命与弹药。基础建议约每 15–20 秒获得 1 发等价弹药（10 发总弹药时约 10%）。

不要做“只要贴到敌人就无限补弹”。需要满足有效近战/造成伤害/现有原版触发逻辑中的至少一个可靠条件。

# 6. 魔法之风联动：恶魔炉心

设计原则：恐虐不“消费魔法值施法”。魔法之风代表现实与混沌界连接强度，决定被束缚恶魔与黄铜炉心能输出多大功率。颅骨是弹药，魔法之风是炉压。

首版建议按战斗开始时军队的 Winds of Magic Power Reserve 做 5 档快照；不要每帧读取战斗 UI，也不要因为玩家无施法者就让系统失效。

| WoM 储量 | 炉心状态 | 突击模式目标倍率 | 攻城模式目标倍率 | T5 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–20 | 衰竭 | 约 0.90 | 约 0.75 | 无额外救济 |
| 21–40 | 低燃 | 约 0.95 | 约 0.88 | 无额外救济 |
| 41–60 | 稳定 | 1.00 | 1.00 | 标准基线 |
| 61–80 | 高燃 | 约 1.08 | 约 1.15 | T5 可小幅提高装填收益 |
| 81–100 | 魔焰过载 | 约 1.15 | 约 1.25 | T5 将攻城模式上限推到约 1.35–1.40 |

倍率优先施加到 missile damage / reload / 爆炸表现；不要同步大幅提升近战。

攻城模式受风影响显著大于突击模式：低风时仍能当自行炮，高风时才出现“恶魔攻城炮完全体”。

T3/T4/T5 铸造厂原版本就分别为当地军队提供 +2/+4/+8 WoM 储量变化，这一设计会自然强化该建筑链主题。

后续版本可加入“血祭炉心”：成功 Skullfeast 后短时视作 WoM 档位 +1；首版先不做，避免一次引入过多状态。

# 7. 技术实施路线

## 7.1 Key 命名与文件边界

| 对象 | 建议前缀/示例 |
| --- | --- |
| 总前缀 | skc_rework_ |
| 单位组 | skc_rework_skullcannon_unit_set |
| T4 架设能力 | skc_rework_skullcannon_siege_mode |
| T5 过压被动 | skc_rework_skullcannon_overpressure |
| 突击弹丸 | skc_rework_projectile_assault |
| 攻城弹丸 | skc_rework_projectile_siege |
| 建筑解锁效果 | skc_rework_effect_unlock_siege / ..._overpressure |
| Lua namespace（若需要） | skc_rework |

所有新增 DB 行使用新 key；修改原版行只保留最小必要字段。

不要复制整个 vanilla 表进 pack。只复制目标行/关联行。

基础 MOD 不直接引用 SFO。SFO 兼容在核心稳定后单独做 submod。

## 7.2 预计涉及的 DB 表（以当前 schema 实际名称为准）

| 功能 | 优先检查的表/系统 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 单位基础 | main_units_tables / land_units_tables / battle_entities_tables | 招募成本维护、弹药、近战、速度/转向/质量等 |
| 招募建筑 | building_units_allowed_tables | 把 Skullcannon 从 T4 下放到 T3；保持 2 回合招募 |
| 建筑效果 | building_effects_junctions_tables + effects_tables | T4/T5 factionwide enable ability；注意 scope |
| 单位组 | unit_sets / unit_set_to_unit_junctions 及对应 effect bonus junction | 只影响 Skullcannon，不误伤其他战争机器 |
| 单位能力 | unit_abilities_tables / unit_special_abilities_tables | 定义切换按钮、被动、冷却/持续/可见性 |
| 能力阶段 | special_ability_to_special_ability_phase_junctions + special_ability_phases + special_ability_phase_stat_effects | 架设时速度/装填/射击状态等 |
| 武器/弹丸 | 当前 db.pack 中 Skullcannon missile weapon / projectile 关联表 | 复制两套武器/弹丸，不直接改共享 vanilla projectile |
| 文本/UI | Loc + ability icon references | 中文名称、说明、建筑说明、状态提示 |

Schema 注意：表名可能因当前 2026 schema 存在复数/单数差异。先用 RPFM Global Search 从 wh3_main_kho_veh_skullcannon_0 和 Foundry of Blood 反向 breadcrumb，确认真实关联后再建表。

## 7.3 T4/T5 建筑解锁能力：优先纯 DB

已确认 WH3 的 effect 系统可以通过建筑效果 → effect → unit set → unit ability 的方式 enable 能力。首版按以下逻辑做：

建立只包含普通颅骨魔炮的 unit set。

建立 T4 解锁 effect，bonus value 使用 enable unit ability。

T4 Foundry of Blood 用 factionwide scope 挂载该 effect。

T5 Foundry of Skulls 同样挂载 T4 解锁 effect，保证建筑升级后技能继续存在。

另建 T5 Overpressure enable effect，仅 T5 挂载。

测试“已有部队是否即时获得/失去能力”“多座建筑是否错误堆叠”“T4 升 T5 是否出现一回合断档”。

## 7.4 Phase 0：先验证“切换武器/弹道”的可行性

这是首个施工关卡：建筑解锁相对稳。真正风险是：点击架设能力后，能否稳定把同一单位从突击 projectile 切成攻城 projectile，并在收炮后切回来。先做最小原型，不要先把全部数值/特效铺开。

| 优先级 | 方案 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| A（首选） | 使用引擎原生 shot type / missile weapon 切换，并用特殊能力阶段同时锁移动/改装填 | 同一单位、同一 HP、同一弹药池；切换稳定；存档/重进战斗正常 |
| B（可接受） | 能力按钮 + 极小 battle Lua：监听能力使用，调用/驱动 shot type 切换；DB 负责数值状态 | Lua 只做“状态桥接”，不在脚本里重写战斗逻辑 |
| C（不建议） | 两个互斥武器状态/两个能力分别管理射击规则 | 仅当 A/B 无法实现 toggle 时使用 |
| D（首版拒绝） | 战斗中替换成另一个单位实体 | 除非所有方案确认不可行，否则不做；风险过高 |

# 8. 魔法之风分档的实施建议

目标是“稳定、可维护”，不是追求在战斗中实时 100 次/秒计算。

| 方案 | 推荐度 | 实现概念 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复用原版现成 WoM/恶魔 effect 体系 | 最高 | 先搜索是否已有按 power reserve 档位应用的 force effect / bundle，可直接扩展到 Skullcannon unit set | 若存在，这是最干净方案 |
| Campaign 快照 + hidden effect bundle | 高 | 在 battle 前/army reserve 变化时，把 0–20/21–40/... 映射为隐藏 force bundle；bundle 对 Skullcannon unit set 加 missile/reload 等效果 | 脚本只负责分档，不负责战斗行为 |
| Battle 内实时脚本读取 | 低 | 战斗中持续读取魔法资源并实时改数值 | 首版避免；性能、同步、维护均更差 |

T5 Overpressure 与 WoM 顶档叠加时应通过“额外 enable 的顶档 effect/phase”实现，避免每座 T5 直接叠数值。

若无法让 battle stat 直接按 force bundle 影响指定 unit set，则先把 WoM 联动缩减为 reload/missile strength 这类已确认 effect key，不强行做 projectile radius 动态变化。

# 9. 施工阶段与提交粒度

| 阶段 | 内容 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：技术 Spike | 复制 Skullcannon；做 2 套 projectile；验证战斗中切换 + 弹药共享 + 速度锁定 | 自定义战斗中可来回切 10 次，无崩溃/弹药刷新/HP 异常 |
| Phase 1：T3 基础单位 | 下放 T3；调整 280 射程、高机动、移动射击、近战保持弱；Skullfeast 基础补给 | T3 可招、2 回合、无攻城按钮，基础战斗闭环成立 |
| Phase 2：T4 攻城模式 | 建筑 enable 能力；500 高抛炮；90 死区；架设/收炮 | T4 建好后已有/新招单位均获得技能；升级 T5 不丢 |
| Phase 3：WoM 炉心 | 五档 WoM 隐藏状态；突击模式轻度、攻城模式重度受影响 | 0/50/100 风测试能明显看出差异，且不依赖施法 UI |
| Phase 4：T5 过压 | 顶档 WoM 上限、补弹效率、切换质量提升 | T5 只有一份效果，不因多城堆爆 |
| Phase 5：文本/AI/平衡 | 中文 Loc、tooltip、AI fallback、成本与数值微调 | 可发布首测版 |

## 9.1 Git / 回滚要求

每个 Phase 独立提交；不要把 Phase 0 原型和正式数值一次性混在一个提交里。

任何 Lua 方案必须与 DB 数据分离，方便一键退回纯 DB 版本。

禁止直接覆盖工作现场中其他 MOD 文件；本 MOD 独立 pack。

每个阶段至少保留一个“能进战斗”的可运行提交。

# 10. 验收清单

## 10.1 战役

□ T2：不能招募颅骨魔炮。

□ T3 Foundry of Scythes 完工：可以本地招募，招募时间 2 回合；此时没有攻城模式按钮。

□ T4 Foundry of Blood 完工：现存和新招颅骨魔炮都获得攻城模式。

□ T4 → T5 升级：攻城能力不断档；T5 Overpressure 生效。

□ 拥有 2 座以上 T4/T5：能力不重复、不产生数值倍增。

□ 拆除/失去唯一 T4/T5 后：能力状态变化符合预期，且不导致存档损坏。

□ 全局招募、血军/特殊招募渠道（若能获得 Skullcannon）不因建筑改动产生重复或非法条目。

## 10.2 战斗

□ 突击模式：约 280 射程、可移动射击、高机动；不会像普通后排炮一样舒服。

□ 攻城模式：约 500 射程、高抛，架设后不能正常移动；死区约 90。

□ 切换不恢复弹药、不复制弹药、不恢复生命、不改变经验。

□ 连续切换至少 10 次，不崩溃、不锁死射击、不永久失去移动。

□ 攻城模式被骑兵/近战冲脸时明显危险；玩家必须提前收炮。

□ 进入弓箭手/炮兵近战能补给，但冲反大型/精英近战会亏。

□ 0/20/50/80/100 WoM 分别测试，炮火差异符合分档且 tooltip 状态一致。

□ T5 顶档效果与普通 T4 顶档可区分，但不达到一炮清整队的失控程度。

## 10.3 AI 最低要求

首版允许 AI 不主动使用自定义架设按钮，但必须保证 AI 使用 Skullcannon 时不会失去原版基本作战能力。

若 AI 不会切换，则 AI 默认保留突击模式；不要让 AI 出生即固定在攻城模式。

v1.1 再考虑自动架设逻辑：目标距离足够远 + 本单位附近无近战威胁 + 停止移动数秒 → 架设；敌人进入安全半径 → 收炮。

# 11. 平衡基准（先机制，后价格）

首轮功能测试建议暂时保持原版 1100 招募 / 275 维护，避免“数值变强还是机制变强”混在一起。玩法确认后再调整成本。

| 情况 | 建议 |
| --- | --- |
| T3 突击模式已经过强 | 先砍射程/精度/装填，不先砍机制 |
| T4 攻城模式过强 | 优先增加装填、最小射程、架设时间；不要直接把 500 射程砍回普通炮 |
| 风筝过强 | 降低移动射击精度、转向或射程，不增加近战脆弱到无法补给 |
| 补弹过强 | 延长 Skullfeast 周期/降低恢复比例 |
| 最终仍明显高于原版价值 | 目标成本区间：约 1300–1500 招募、300–350 维护；以实测为准 |

# 12. 首版明确不做

不改 Skullcannon 模型、骨骼、主要动画。

不新增第三形态。

不让近战变成精英战车。

不做主动消耗 Winds of Magic 的“伪法术”。

不重做 Hellforged Bellowers（荣誉颅骨魔炮）。

不直接兼容 SFO；核心稳定后另开兼容补丁。

不扩展到血色神龛、碾血者等其他恐虐单位。

不为了 AI 立刻重写复杂 battle AI。

# 13. 给施工 Agent 的开工指令

执行顺序：先做 Phase 0，不要从 UI 文本、平衡数值或魔法之风脚本开始。只要“同一台颅骨魔炮能稳定在两种真正不同的弹道/射程之间切换，并保持同一弹药池”没有验证通过，后面的工作一律暂缓。

在当前最新 db.pack 中全局搜索 wh3_main_kho_veh_skullcannon_0，建立它的单位、武器、projectile、能力、建筑招募关系图。把实际表名和 key 写入施工日志。

复制原版 Skullcannon 使用的 missile weapon / projectile，建立 assault 和 siege 两套独立 key；不得直接改共享 vanilla projectile。

只做一个测试能力：按下后速度锁定并切换到 siege projectile，再按一次恢复。先不做建筑解锁、WoM、特效。

自定义战斗验证射程、弹道、弹药共享、重复切换、死亡/撤退/重新选中等状态。

通过后提交 Phase 0，再进入 T3/T4/T5 建筑成长。

建筑成长稳定后再实现 WoM 五档。WoM 如果需要 Lua，只允许脚本负责“识别档位并应用隐藏 effect”，不要把伤害公式写进 Lua。

完成每个阶段后按第 10 节逐项验收，并保留截图/日志/关键 DB key。

# 14. 参考与核验入口

以下仅用于确认原版基线和 MOD 数据机制；真正施工以当前游戏版本 db.pack / RPFM schema 为准。

Skullcannon 原版单位资料

Khorne 建筑链资料

Foundry of Skulls / TWDB

WH3 Battle scripting reference

Effect / unit-set ability modding guide

WH3 DB locations / modding notes

—— v1.0 结束：先验证“切换”，再开工其余系统 ——